** ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020**

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ**

**НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**  6490, Симеоновград  пл.”Шейновски” № 3  тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06  e-mail: obshtina\_simgrad@abv.bg |  | **SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY**  6490, Simeonovgrad  ”Sheinovski” sq. № 3  tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06www.simeonovgrad.bg |

Между Община Симеоновград и Държавен фонд „Земеделие” бе сключен Договор №26/07/2/0/00136/ 23.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка- 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за одобрен проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на Община Симеоновград”:

Стойност на проекта: 1 791 348,10лв

Европейско финансиране: 1 522 645,89лв.

Национално финансиране: 268 702,21лв.

Изпълнение на строително – монтажни работи – 1 656 017.50 лв. без ДДС

Непредвидени разходи – 5 % - 82 800.87 лв. без ДДС

.

Предметът на поръчката обхващаше строително – монтажни работи, свързани с реконструкция на улична мрежа и тротоари в гр. Симеоновград и постигнатите резултати са, както следва:

* улица”Иван Арнаудов” има директна връзка с път III – 554. Разглежданият участък е с дължина 432м., квадратура на улична настилка 2 940 м2 и прилежаща тротоарна настилка 1 273 м2.
* улица” Барон Хирш” има директна връзка с път III – 554. Участъкът е с дължина 528 м., квадратура на улична настилка 4 113,09 м2 и прилежаща тротоарна настилка 1 597 м2.
* улица” Родопи” има директна връзка с път IV – който излиза на път III – 554. Разглежданият участък е с дължина 627м., квадратура на улична настилка 4 212 м2 и прилежаща тротоарна настилка 2 075 м2.
* улица” Васил Левски” има директна връзка с път III – 503. Разглежданият участък е с дължина 992м., квадратура на улична настилка 7 391,29 м2 и прилежаща тротоарна настилка 4 281,50 м2.