ЧАСТ 3. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

I. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки, е ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, с административен адрес: Община Симеоновград, със седалище и адрес на управление: гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 3, тел. 03781 2341; факс 03781 2006; e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg, интернет адрес: www.simeonovgrad.bg. Профил на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/hassubmenu/index/idMain/78

1.	Предмет на поръчката – „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”, в т.ч..:

- Изготвяне на работен проект;

- Доставка на необходимите материали и оборудване за строително-монтажни работи за постигане на енергийна ефективност на обекта;

- Извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-монтажни и ремонтни работи;

- Упражняване на авторски надзор по време на строителството;

Настоящата обществена поръчка включва в предметния си обхват многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград.

2. Обект на обществената поръчка:

2.1. Обект на обществената поръчка, съгл. чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗОП, е проектиране и изпълнение на няколко вида  строителни, монтажни и ремонтни работи по приложение № 1 от ЗОП.

2.2. Сградата, за която следва да се изпълни инжинеринга е трета категория строеж, съгласно с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б”  от ЗУТ.

Договорът за инжинеринг, в частта за извършване на строителните и монтажни работи може да бъде възлаган на строител, вписан в Централния професионален регистър на строителите.

2.3. Пълно описание на обхвата на обществената поръчка:

Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й , приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г., изменена с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение.

Програмата е насочена към изпълнение на обновяване за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Допустимите дейности за финансиране от Националната програма са:

- дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

- обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);

- изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

- По външните сградни ограждащи елементи:

  - подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

  - топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

- По системите за поддържане на микроклимата:

  - основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

  - изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;

  - ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

  - реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;

  - ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

  - инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;

  - инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

  - газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;

  - мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

- Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

В настоящата обществена поръчка, подлежащи на проектиране и изпълнение са строителни, монтажни и ремонтни работи предписани в изготвения доклад с резулатати от обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ, технически паспорт и изготвеното обследване за енергийна ефективност. Предвижда се проектиране и изпълнение на покривни и хидроизолационни работи, изолационни строителни работи, работи по електрическата инсталация, подмяна на части от В и К инсталацията, довършителни строителни работи като полагане на мазилка, боядисване, монтаж на дограма и други завършващи елементи, подробно описани в Техническата спецификация.

3. Цел на обществената поръчка:

Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилна жилищна сграда за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел да бъдат осигурени по-добри условия за живот на обитателите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Цели се също обновяването да допринесе за поддържане на добро техническо състояние, което да съхрани сградата за целия експлоатационен срок строежа.

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е  850 000 лв. (осемстотин и петдесет хиляди лева), без вкл. ДДС или  1020000 лв. (един милион и двеста хиляди лева), с вкл.  ДДС в т.ч:

4.1. Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект – 84000 лв. (словом: осемдесет и четири хиляди лева), без ДДС

4.2. Строителство – 760 300 лв. (словом: седемстотин шестдесет хиляди двеста и триста лева), без ДДС

4.3. Авторски надзор по време на строителството – 5700 лв. (словом: пет хиляди и седемстотин лева), без ДДС

5. Срок за изпълнение на поръчката:

5.1. Срок за проектиране

Срокът за извършване на проектирането започва да тече от датата на сключване на договора и приключва с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя и не може да бъде по-кратък от 15 (петнадесет) дни и по-дълъг от 25 (двадесет и пет) дни.

5.2. Срок за изпълнение на строително- монтажните работи

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече от подписване на протокол за откриване на строителна площадка и не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) дни и по-дълъг от 365 (триста шестдесет и пет) дни.

Максималният срок за изпълнение е – 365 (триста шестдесет и пет) дни.

6. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, като Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок и при поискване от страна на комисията и/или възложителя – откаже да я удължи.

7. Източник на финансиране – целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015г. и съгласно сключен договор между Кмета на община Симеоновград, Областния управител на област с административен център гр. Хасково и Българската банка за развитие.

8. Схема на плащане

С оглед етапното изпълнение на настоящото възлагане, плащанията ще бъдат извършвани, както следва:

8.1. Плащане за извършеното проектиране, в размер на цената за изработването на инвестиционния проект във фаза Работен проект, платим в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след одобряването на проекта по реда на чл. 145 от ЗУТ.

8.2. Аванс за изпълнението на СМР в размер на 30 % (тридесет процента) от цената за изпълнение на СМР. Авансът е платим в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на протокол за откриване на строителна площадка съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

8.3. Окончателно плащане – в размер на разликата между изплатената сума по т. 8.2. и цената за изпълнение на СМР, плюс цената за упражняване на авторски надзор, платимо в срок от 30 (тридесет) дни след подписване на констативен акт образец № 15 за установяване годността за ползване на строежите, съгласно  Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за Съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му срещу надлежно издадени разходооправдателни документи.

9. Гаранции за участие и изпълнение

9.1. Гаранция за участие в процедурата:

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 8500 лв. (осем хиляди и петстотин) лева. Сумата представлява под 1 (един) % от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по  искане на Възложителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: по сметка на Община Симеоновград IBAN: BG16STSA93003300701640, BIC:STSABGSF, при „Банка ДСК“ ЕАД.

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: Гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”

При първоначалния преглед на офертите, комисията не извършва преглед по същество на реквизитите на банковата гаранция и нейното съответствие с изискванията на възложителя. Проверката по същество се извършва на етап преглед за съответствие с критериите за подбор.

Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

9.2. Гаранция за изпълнение на договора:

Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му в размер на 3 (три) % от стойността на договора. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва да бъде изрично записано, че:

- е безусловна и неотменима;

- е в полза на Възложителя;

- е със срок на валидност 2 месеца след изтичане на договора;

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение:

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Предвид обстоятелството, че настоящата обществена поръчка ще бъде изпълнявана на етапи, гаранцията за изпълнение ще бъде освободена частично, както следва:

- 10 % от гаранцията за изпълнение ще бъде освободена след одобряване на изработения инвестиционен проект от компетентния орган;

- Останалата част от гаранцията за изпълнение – след подписване на констативен акт образец № 15 за установяване годността за ползване на строежите, съгласно  Наредба № 3 от  31.07.2003 г. за Съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

10. Правно основание и мотиви за избора за възлагане на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1, глава пета и предвидените в ЗОП опростени правила. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съотносимите и приложими национални и международни нормативни актове, съобразно спецификите на обекта на интервенция, включени в предмета на поръчката.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, с предметен обхват, сходен на настоящата поръчка, надвишава 264 000,00 лв без ДДС и е до 2 640 000 лв., без ДДС, с оглед на което приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 1 на ЗОП, а именно – открита процедура по реда на ЗОП, с прилагане на предвидените в същия закон опростени правила.

От друга страна, мотивът за избор на вида процедура се обосновава от факта, че естеството на обекта на поръчката, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации (обстоятелство, изключващо прилагането на ограничена по своя характер процедура) и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за „открита“ по характера си процедура, с прилагане на опростени правила.