``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

# ТОМ ІІ

# УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

# ГЛАВА ПЪРВА

# ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# РАЗДЕЛ І

# ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Обект и предмет на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на строителство.

Предмет на поръчката е „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци град Симеоновград, община Симеоновград”, по проект на Община Симеоновград: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци град Симеоновград, община Симеоновград”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите.

Общата цел на проекта е да се спомогне за изпълнение на поетите ангажименти на Република България в областта на отпадъците, в качеството й на страна членка на Европейския съюз.

Специфичната цел е да се подобри околната среда в региона, като се закрие и рекултивира съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци в град Симеоновград, Област Хасково.

2. Обособени позиции

В процедурата не се предвиждат обособени позиции.

## 3. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

## 4. Място на изпълнение на поръчката

Предметът на поръчката изисква изпълнение на дейности на територията на гр.Симеоновград.

5. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е до 42 /четиридесет и два/ месеца, считано от сключването на договор за възлагане на обществена поръчка с избрания изпълнител, от които срокът за изпълнение на техническата рекултивация е до 6 месеца и 36 /тридесет и шест/ месеца за биологичната рекултивация.

## 6. Разходи по участие в процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

## 7. Срок на валидност на офертите

7.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 120 /сто и двадесет/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

7.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок и при поискване от страна на комисията и/или възложителя – откаже да я удължи.

# РАЗДЕЛ ІІ

# ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

## 1. Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева, без включен данък добавена стойност /ДДС/.

Максималната стойност на обществената поръчка е в размер на 547 897,80 лв. /петстотин четиридесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и осемдесет стотинки/, без включен ДДС.

2. Общи правила

!!! Участници, които са предложили цени, по-високи от посочената по-горе, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.

Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

## 3. Схема на плащане

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по настоящия договор под формата на текущи плащания и окончателно плащане до размера на сумата по договора, както следва:

3.1. Техническа рекултивация:

а) текущи плащания - в обем не повече от 80% /осемдесет процента/ от предложената цена за техническата рекултивация, дължими в срок от 5 /пет/ работни дни след извършване на определено количество и видове СМР, удостоверени в протоколи за приемане на извършените СМР (бивш образец акт 19), издадени фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на стойността на реално извършените и приети без забележки СМР и получаване на сумите по сметката на Община Симеоновград от ПУДООС;

б) окончателното плащане на техническата рекултивация в размер на остатъка до пълната стойност на предложената цена за техническата рекултивация се извършва след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи в оригинал:

- Заповед на основание на чл.23, ал.1,т.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ (последно изм. ДВ, бр.35 от 08.05.2012 г.);

- одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация, съгласно раздел V от Наредба №26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;

- акт обр. 15;

- попълнена фактура за размера на окончателното плащане.

3.2. За Биологична рекултивация:

а)  текущи плащания в обем не повече от 65% /шестдесет и пет процента/ от предложената цена за биологична рекултивация, дължими след извършване на определено количество и видове СМР, удостоверени в протоколи за приемане на извършените дейности по биологичната рекултивация за съответната година и издадени фактури от Изпълнителя, в размер на стойността на реално извършените и приети без забележки дейности на биологична рекултивация за съответната година;

б) окончателното плащане на биологичната рекултивация в размер на остатъка до пълната стойност на предложената цена за биологичната рекултивация е дължимо след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи в оригинал:

- заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ;

- одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисията за приемане на биологичната рекултивация, съгласно раздел V от Наредба № 26 от 02.10.1996 година за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;

- протокол Образец 16;

- попълнена фактура за размера на окончателното плащане.

# ГЛАВА ВТОРА

# УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

# РАЗДЕЛ І

# ОБЩИ ПРАВИЛА

## 1. Общи изисквания

1.1. В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация.

## 2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)

2.1. В случай че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката („водещ съдружник”).

2.2. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономически и финансови възможности, и за технически възможности, се отнасят за обединението като цяло, освен ако някъде в настоящата документация изрично не е посочено друго.

2.3. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно.

2.4. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение /или анекс към такова/ помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- водещият съдружник на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- съставът на обединението няма да се променя след подаване на офертата.

## 3. Специфични изисквания към подизпълнителите

3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания на Раздел ІІ „Административни изисквания” от настоящата глава, се прилагат и за подизпълнителите.

3.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи.

3.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:

- е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 11;

- е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 11.

3.5. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.

3.6. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности се прилагат за подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.

# РАЗДЕЛ ІІ

# АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

## 1. Административни изисквания съгласно ЗОП

1.1. Участници – физически лица, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани:

- за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.

- за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

1.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.4. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.5. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

  - Дейността на участника – чуждестранно лице, да не е под разпореждане на съда.

  - Участникът да не е преустановил дейността си.

  - Участникът да няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен.

1.9. Участникът:

1.9.1. да не е и да няма лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Симеоновград;

1.9.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и такова лице не е съдружник, притежател на дялове или акции, управител или член на орган на управление или контрол на участника.

## 2. Документи за доказване на изискванията по т. 1

2.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации.

2.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация (Образци № 5, 6, 7 и 8).

2.3. Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство са изрично посочени в съответния образец на декларация.

2.4. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 5, и/или ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

# РАЗДЕЛ ІІІ

# КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

## 1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да отговаря на посочените по-долу изисквания.

1.1.1. да има минимален общ оборот/доход общо за предходните три приключени финансови години /2011, 2012 и 2013г./ в размер равен или над 1 500 000 лв. /един милион и петстотин хиляди лева/.

1.1.2. да има минимален оборот/доход от строителство, общо за предходните три приключени финансови години /2011, 2012 и 2013г./ в размер равен или над 1 000 000 лв. /един милион лева/.

1.1.3. да притежава „Застраховка за професионална отговорност в строителството“, покриваща минималната застрахователна сума за обекта, предмет на настоящата поръчка, определена с чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

1.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника:

    - копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години – подписани и подпечатани от участника на всяка страница, когато публикуването се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен и в случаите, когато не се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. За физическите лица – заверено от НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три приключили финансови години.

    - справка за общия оборот/доход и оборота/дохода от сходни дейности за последните три приключени финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Доказва се чрез попълване на Образец № 12.

    - копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие), придружено от декларация в свободен текст, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора.

1.3. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

1.4. В случай че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнително представяне на липсващите документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

1.5. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен и безспорен начин да се изведе и докаже цялата информация относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

## 2. Минимални изисквания за технически възможности

2.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва:

2.1.1. да е изпълнил минимум 1 /един/ договор с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, а именно: строителни дейности, включващи изкопи и/или насипи за последните 5 /пет/ години, считано от крайната дата за подаване на оферти в настоящата процедура.

Договорите следва да са успешно изпълнени в период от 5 /пет/ години, към датата, определена като краен срок за подаване на оферти за участие в процедурата, за което се представят съответните доказателства.

Доказването на изпълнението на горепосочените договори се извършва с представяне на конкретна препоръка (писмо), указваща доброто изпълнение. В тази препоръка се посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено и в съответствие с нормативните изисквания.

В случай, че Участникът е бил Подизпълнител в даден обект, следва да представи нарочна препоръка за целите на настоящата поръчка от основния изпълнител на обекта, с което д удостовери частта от обекта и дейността, която е изпълнявал в качеството му на подизпълнител и качеството на изпълнение.

Изискването се прилага за обединението като цяло.

2.1.2. да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за втора категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. В случай, че участникът е чуждестранно лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език и декларация в свободен текст, че при избора му за изпълнител ще регистрира, съгласно изискванията на българското законодателство. Когато участникът е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези подизпълнител/и, който ще поеме извършването на строителните дейности. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, това изискане се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор и е пряко зает с изпълнението на СМР.

2.2. Документи за доказване на техническите възможности на участника:

2.2.1. Списък на договорите за строителство и/или инженеринг, изпълнени през последните 5 години, считано от крайната дата за подаване на оферти в настоящата процедура, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки следва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания (Образец № 13);

2.2.2. Копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж, отговаряща на предмета на настоящата обществена поръчка или, в случай, че участникът е чуждестранно лице – еквивалентен документ.

2.3. В случай че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнително представяне на липсващите документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

2.4. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен и безспорен начин да се изведе и докаже информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

## 3. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката специалисти, които да отговарят на изискванията на Възложителя, както следва /нито един от долупосочените специалисти, освен ръководителят на екипа, не може да съвместява две или повече от долуизброените позиции/:

  - Ръководител-проект:

- Образование и професионална квалификация: образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: ландшафтна архитектура, строителство на сгради и съоръжения, строителство и архитектура на сгради, пътно строителство, водоснабдяване и канализация, хидромелиоративно строителство, хидротехническо строителство или еквивалентна;

- Общ професионален опит: минимум 5 /пет/ години стаж по специалността;

  - Ключов експерт 1: Ландшафтен архитект:

- Образование и професионална квалификация: Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност ландшафтна архитектура или еквивалентна.

- Общ професионален опит: минимум 3 /три/ години стаж по специалността;

  - Ключов експерт 2: Геодезист:

- Професионална квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност геодезия или еквивалентна.

- Общ професионален опит: минимум 5 /пет/ години.

  - Ключов експерт 3: Специалист по здравословни и безопасни условия на труд:

- Общ опит: най-малко 5 /пет/ години;

- Специфичен опит: 1 /една/ година специфичен професионален опит като лицензиран координатор по безопасност и здраве;

- да е преминал курс за контрол по спазването на ЗБУТ и да притежава документ за преминато обучение през последните 12 месеца съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.

3.5. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на  експертите:

3.5.1. Списък на експертите;

3.5.2. Автобиография (Образец № 15), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта.

3.5.3. Копия на дипломи, валидни удостоверения, доказващи правоспособност, трудови договори, граждански договори, административни актове/ заповеди за назначаване по служебно правоотношение, трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции /препоръки/ от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експертите изисквания.

3.6. В случай че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнително представяне на липсващите документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

3.7. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен и безспорен начин да се изведе и докаже информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

4. Минимални изисквания за системи за управление на качеството

4.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да има внедрени следните системи за управление: ISO 9001:2008 за системи за управление на качеството или еквивалентен с обхват строителство, копие на валиден сертификат ISO 14001: 2005 за системи за управление по околна среда или еквивалентен, копие на валиден сертификат BS OHSAS 18001:2007 за системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда. Когато участникът е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези подизпълнител/и, който ще поеме извършването на строителните дейности. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, това изискане се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор и е пряко зает с изпълнението на СМР.

4.2. Документи за доказване:

Копия от следните сертификати: ISO 9001:2008 за системи за управление на качеството или еквивалентен с обхват строителство, ISO 14001: 2005 за системи за управление по околна среда или еквивалентен и BS OHSAS 18001:2007 за системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен.

## РАЗДЕЛ ІV

## ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

Изисквания към съдържанието на техническата оферта

1. Участникът изготвя техническата си оферта в съответствие с изискванията на Техническите спецификации на настоящата документация за участие, по Образец № 18.

2. В случай че в Техническата оферта на участника са налице поставени условия към Възложителя или текстове, които са в противоречие с изисквания на настоящата документация (в т.ч. техническите спецификации), участникът се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на Възложителя.

3. Техническата оферта на участника следва да съдържа следните приложения към Образец № 18:

3.1. Приложение № 1 – Работна програма (описателна/текстова част) и линеен график (графична част) за изпълнение на предмета на поръчката, придружен от диаграма работната ръка. Описателната част на работната програма следва да съдържа:

# 3.1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности;

# 3.1.2. Предложение за изпълнение на ключовите моменти (изпълнение на дейностите, свързани с методите за закриване на депото), свързани с постигането на целите на този договор и крайни резултати, с възможно най-добро качество.

3.2. Приложение № 2 - Обяснителна записка:

3.2.1. Предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите преимущества, естетическите и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи на обекта.

3.2.2. Идентифициране на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат и да окажат отрицателно въздействие върху качеството и крайните срокове за изпълнение на договора. Предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника за постигане на резултатите посочени в Техническата спецификация и Работния проект.

3.3. Приложение № 3 - Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора:

В тази част от техническата си оферта, участникът следва да предложи мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, почви, води, растителни и животински видове и др.).

РАЗДЕЛ V

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА ОФЕРТА

1. Изисквания към съдържанието и представянето на ценовата оферта

1.1. Участникът изготвя ценовата си оферта по Образец № 16 и трябва да посочи в ценовата си оферта обща цена за изпълнение на дейностите. Участниците представят и анализ на единичните цени, както и остойностени количествени сметки – неразделна част към техните ценови оферти.

2. Общи правила

2.1. При формиране на ценовите си оферти, участниците следва да имат предвид, че максималната предложена цена не следва да надвишава прогнозната стойност на поръчката.

2.2. Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

2.3. Участникът е отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

2.4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

2.5. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

2.6. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.7. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците.

2.8. Всяко разяснение, което води до промяна в предложената крайна обща цена за изпълнение на поръчката (независимо дали в резултат на грешка или по друга причина) се приема като изменение на ценовото предложение на участника и води до отстраняване на последния.

# РАЗДЕЛ VІ

# ГАРАНЦИИ

І. Гаранция за участие

## 1. Размер на гаранцията за участие

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева).

2. Общи условия за гаранцията за участие

2.1. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

2.2. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни от датата, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя.

2.3 Банковата гаранция за участие се изготвя по Образец № 19.

2.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка:

БАНКА: „Банка ДСК“ ЕАД, клон Димитровград

IBAN: BG16STSA93003300701640

BIC: STSABGSF

ТИТУЛЯР: Община Симеоновград

2.5. В нареждането за плащане задължително следва да бъде посочен уникалния номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки.

2.6. Комисията изисква от участника представяне на документ за внесена гаранция за участие, при условие че същият не е представен в офертата поради пропуск.

2.7. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:

а) е пропуснал да приложи гаранция за участие към своята оферта и не представи такава в срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП;

б) е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията на възложителя, или;

в) e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя:

- е безусловна и неотменима или;

- е в полза на Възложителя, или;

- е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) или повече дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

2.8. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие

2.8.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 62 от ЗОП.

2.8.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението на възложителя – до решаване на спора. Гаранцията за участие се освобождава след влизане в сила на решението във връзка с обжалването, независимо от изхода на спора.

2.8.3. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи:

2.8.3.1. участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване  на офертите;

2.8.3.2. участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

2.8.4. Гаранциите на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител. В същия срок, но след изтичане на срока на обжалване на решението за прекратяване се освобождават гаранциите на всички участници при прекратяване на поръчката за възлагане на обществената поръчка.

2.8.5. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

2.8.6. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## ІІ. Гаранция за изпълнение на договора

## 1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС.

1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди избраният изпълнител да представи гаранция за изпълнение.

1.3. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, същата се изготвя по Образец № 20, като в нея е изрично записано, че:

- е безусловна и неотменима;

- е в полза на Възложителя;

- е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора;

- има възможност за нейното усвояване на части.

1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение

2.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

# РАЗДЕЛ VІI

# ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

## 1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;

1.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 5 и/или ал. 5 от ЗОП;

1.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително   обявените условия на възложителя, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП, в т.ч., но не само:

1.3.1. който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания;

1.3.2. който не е закупил настоящата документация и/или не е представил гаранция за участие в процедурата;

1.3.3. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 5 и/или ал. 5 от ЗОП;

1.3.4. който не е заверил по надлежния ред представените с офертата документи, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;

1.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

1.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

1.6. за когото е налице някое друго обстоятелство, изрично посочено на друго място в настоящата документация като основание за отстраняване.

2. Правомощия на възложителя

2.1. Възложителят има право (по собствена преценка), по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или настоящата документация, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

2.2. За да бъде разгледано искането от заинтересовано лице, същото следва да е изпратено в преклузивния законов 10-дневен срок от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани.

2.3. Всяко конкретно искане се преценява самостоятелно от възложителя, като изцяло в неговата оперативна самостоятелност е дали да извърши или не съответното изменение.

2.4. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки, в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. В случай че промените засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката, в решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

## 3. Правомощия на комисията

3.1. В процеса на първоначален преглед на документите в офертата, в т.ч. по отношение на съответствието с критериите за подбор, комисията е длъжна, когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, или с други изисквания на възложителя, да ги опише в протокол, който изпраща на всички участници.

3.2. Участниците представят на комисията съответните документи, съгласно посоченото в протокола, в срок 5 /пет/ работни дни от получаването му. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

3.3. Комисията при необходимост може по всяко време:

3.3.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

3.3.2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

В изпълнение на това правомощие, комисията има право да извършва самостоятелна проверка в общодостъпни официални източници на информация, да извършва насрещни проверки при възложители или трети лица, от чието име се представят референции или информация за изпълнени договори, представени сертификати, копия от договори и др. подобни.

3.4. Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.  В тези случаи възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията, като уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

# ГЛАВА ТРЕТА

# ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

# РАЗДЕЛ І

# ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

## 1. Условия за получаване на документацията за участие

1.1. Мястото и срокът за закупуване на документацията за участие са посочени в обявлението за откриване на настоящата процедура.

1.2. Наличието на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника е условие за участие в настоящата процедура.

1.3. Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, от стая № 17, ет.2 в сградата на Община Симеоновград, пл.”Шейновски” № 3, всеки работен ден ,след представяне на документ за закупена документация.

1.4. Лицата имат право да разгледат документацията, преди да я закупят.

1.5. Ако не е предоставен достъп до документацията на интернет-страницата на Община Симеоновград, предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, в стая № 17, ет.2 в сградата на Община Симеоновград, пл.”Шейновски” № 3, всеки работен ден до изтичане на срока по т.1.3.

1.6. Документация за участие се предоставя след представяне на съответен валиден документ, че документацията е заплатена и попълване на административни данни с фирмата, телефон, факс, e mail, необходими за изпращане на отговори в случай на постъпили въпроси.

## 2. Цена на документацията за участие

Цената на настоящата документация е 60 (шестдесет) лв. / за сумата не се плаща ДДС/.

## 3. Начин на плащане на документацията за участие

Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в срока по т. 1.3. в брой, в касата на Община Симеоновград, при получаване на документацията или по банков път – когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от Възложителя по следната сметка:

БАНКА: „Банка ДСК“ ЕАД - клон Димитровград

IBAN: BG11STSA93008400400100

BIC: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ: 447000

# РАЗДЕЛ ІІ

# ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

## 1. Отговорност за правилното разучаване на документацията

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата документация.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и формулярите, обявени от Възложителя.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.

1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, както и наличие на текстове или виждания в представените технически оферти, които не отговарят на императивни изисквания на настоящата документация (в т.ч. Техническите спецификации), води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на Възложителя.

## 2. Разяснения по документацията за участие

2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване.

2.2. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването.

2.3. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

2.4. Възложителят изпраща разяснението до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в отговора лицето, направило запитването.

2.5. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се купува от други участници.

# РАЗДЕЛ ІІІ

# ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

## 1. Език на офертата

1.1. Офертата и всички приложения към нея се представят на български език.

1.2. Всички документи в офертата, които не са на български език се представят и в превод.

## 2. Изисквания към преводите

2.1. Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на физическите лица следва да е официален.

2.2. Всички документи, извън този по т. 2.1. се представят и в превод.

2.3. При наличие на документи в офертата, които не отговарят на изискванията на тази точка, комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с изискванията.

## 3. Копия на документи

3.1. В случаите когато Възложителят изисква нотариална заверка на определен документ или представянето му в оригинал, това е изрично посочено на съответното място в настоящата документация.

3.2. Във всички случаи, освен тези по т. 3.1., копията от документите, приложени към оригинала на офертата на участника, се представят, заверени за „Вярно с оригинала”, от лицето с представителна власт или изрично упълномощено за целта лице (като се прилага и съответното пълномощно) и подпечатани с печата на участника.

3.3. Всички декларации и образци, съгласно настоящата документация се представят в оригинал, подписани от съответното задължено лице.

## 4. Други формални изисквания

Документите в офертата следва да са описани и подредени по реда на списъка, посочен в Раздел V „Съдържание на офертата”.

# РАЗДЕЛ ІV

# ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

## 1. Конфиденциална информация

Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се в нея, която представлява конфиденциална информация, по отношение на технически или търговски тайни.

## 2. Допълване и оттегляне на офертата

2.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

2.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...........”.

2.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

2.5. Участник, който е представил повече от една оферта се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

# РАЗДЕЛ V

# СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

1. Офертата, поставена в непрозрачен плик, се състои от три части:

1.1. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор";

1.2. ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката";

1.3. ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

2. Съдържание на ПЛИК №1:

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника:

Попълва се Образец № 23.

2.2. Оферта за участие:

Попълва се Образец № 1.

2.3. Административни сведения:

Попълва се Образец № 2.

2.4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка:

Попълва се Образец № 3.

2.5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката:

Попълва се Образец № 4.

2.6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице.

Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.

2.7. Документ за закупена документация за участие в оригинал.

Документът следва да е издаден на името на участника или на поне един от членовете на обединението.

2.8. Документ за внесена гаранция за участие в оригинал, отговаряща на изискванията на настоящата документация – по Образец № 18.

2.9. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 5, и/или ал. 5 от ЗОП:

Попълват се Образци № 5, 6, 7 и 8.

2.10. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение /респ. и анекс към такова/ за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащо клаузите съгласно настоящата документация – само за участници, които са обединения/консорциуми.

2.11. Декларация от членовете на обединението/консорциума:

Попълва се Образец № 9 – само за участници, които са обединения/консорциуми.

2.12. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението – само за участници, които са обединения/консорциуми.

2.13. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители:

Попълва се Образец № 10.

2.14. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв:

Попълва се Образец № 11.

2.15. Доказателства за икономическото и финансово състояние:

2.15.1. копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години – подписани и подпечатани от участника на всяка страница, когато публикуването се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен и в случаите, когато не се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. За физическите лица – заверено от НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три приключили финансови години;

2.15.2. справка за общия оборот/доход и оборота/дохода от строителство за последните три приключени финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Доказва се чрез попълване на Образец № 12.

2.15.3. копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие), придружено от декларация в свободен текст, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора.

2.16. Доказателства за технически възможности:

2.16.1. Списък на договорите за сходни дейности, изпълнени през последните пет години към датата, определена като краен срок за подаване на оферти  (Образец № 13), придружен едновременно от препоръки за добро изпълнение, и/или копия от приемо-предавателни протоколи/окончателни доклади, и/или други документи за приемане на работата.

2.16.2. Копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж, отговаряща на предмета на настоящата обществена поръчка или, в случай, че участникът е чуждестранно лице – еквивалентен документ.

2.17. Доказателства за системи за управление на качеството:

Копия от следните сертификати: ISO 9001:2008 за системи за управление на качеството или еквивалентен с обхват строителство, ISO 14001: 2005 за системи за управление по околна среда или еквивалентен и BS OHSAS 18001:2007 за системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен.

2.18. Доказателства за професионална квалификация и опит:

2.18.1. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 16).

2.18.2. Автобиография (Образец № 14), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта;

2.18.3. Копия на дипломи, валидни удостоверения, доказващи правоспособност, трудови договори, граждански договори, административни актове/ заповеди за назначаване по служебно правоотношение, трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции /препоръки/ от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експертите изисквания.

2.19. Декларация за приемане на условията в проекта на договор  (Образец № 20):

Декларацията се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

2.20. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно споразумението за създаване на обединение, а от изрично упълномощен негов представител.Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2.21. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 21)

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд от следните съответни органи: Национална агенция за приходите /НАП/ към Министерство на финансите; Национален статистически институт; Национален осигурителен институт /НОИ/; Министерство на околната среда и водите и прилежащите му регионални инспекции; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта, и двете към Министерството на труда и социалната политика.

3. Съдържание на Плик №2:

ПЛИК № 2 съдържа техническата оферта, изготвена по Образец № 17, съгласно изискванията на Глава втора „Условия за участие”, Раздел ІV „Изисквания към ценовата и техническата оферта”, т. 1 „Изисквания към техническата оферта” на настоящата документация.

Техническата оферта се представя от името на участника (когато участникът е обединение – от името на обединението) и се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

4. Съдържание на ПЛИК №3:

ПЛИК № 3 съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по Образец № 15, съгласно изискванията на Глава втора „Условия за участие”, Раздел ІV „Изисквания към ценовата и техническата оферта”, т. 2 „Изисквания към ценовата оферта” на настоящата документация.

Ценовата оферта се представя от името на участника (когато участникът е обединение – от името на обединението) и се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

# РАЗДЕЛ VІ

# ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

## 1. Запечатване и маркиране

1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни Пликове пликове № 1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК № 1 „Документи за подбор", ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

1.2. Всеки плик съдържа един оригинал (на хартиен носител).

1.3. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в горния десен ъгъл се изписва:

„Община Симеоновград

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци град Симеоновград, община Симеоновград”.

1.4. В долния ляв ъгъл на плика (кашона) се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail.

1.5. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

## 2. Място и срок на подаване на офертите

2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти в гр. Симеоновград, пл. „Шейновски” № 3, всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като разходите са за сметка на участника като се предвижда да се спази крайният срок за получаване в общината съгласно обявлението.

2.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

## 3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

В хипотезата на предоставяне на разяснения по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗОП, в случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

# ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

# КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

# РАЗДЕЛ І

# КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

## 1. Критерий за оценка

Критерият за оценка на офертите в настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта”.

## 2. Показатели за формиране на комплексната оценка

2.1. Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

- „Техническо предложение” (ТП), включващо следните под-показатели:

- П. 1.1. Работна програма (текстова част);

- П. 1.2. Обяснителна записка;

- П. 1.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора ;

ТП = П.1.1. + П.1.2. + П.1.3.

- „Предлагана цена” (ОЦ);

2.2. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

Комплексна оценка (КО)= ТП + ОЦ,

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

## 3. Относителна тежест на показателите за оценяване:

ТП = максимална стойност - 60 точки;

ОЦ = максимална стойност - 40 точки.

# РАЗДЕЛ ІІ

# МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

1. Показател – „Техническо предложение” (ТП) – с относителна тежест – 60 /шестдесет/ точки.

Оценката по посочения показател се формира от общия сбор от отделните оценки, които участниците получават по отделните под-показатели съставляващи ТП, а именно:

| Под-показатели на „Техническото предложение” (ТП) | Максимален брой точки: |
| --- | --- |
| 1. Работна програма (текстова част) – П.1.1.; | 35 т. |
| 2. Обяснителна записка – П.1.2; | 20 т. |
| 3. Опазване на околната среда – 1.3.; | 5 т. |
| Общо точки: 60 т. |

Оценката по всеки един от под-показателите на показателя ТП се извършва съгласно следните критерии за постигната степен на съответствие с изискванията на възложителя:

| Под-показател 1. Работна програма (текстова част) Оценката се поставя съобразно съдържанието на Техническата оферта |
| --- |
| Точките се разпределят, както следва: |
| Под-показател 1: Работна програма (текстова част), включващ следните елементи: Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности; Предложение за изпълнение на ключовите моменти (изпълнение на дейностите, свързани с методите за закриване на депото), свързани с постигането на целите на този договор и крайни резултати, с възможно най – добро качество. Фактори, влияещи на оценката: Подробна последователност и взаимообвързаност на предвидените дейности за изпълнение предмета на поръчката; Технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в техническата спецификация и инвестиционния проект; Хронологична последователност на предвидените СМР; Ключови моменти за изпълнение предмета на поръчката; За целите на прилагане на настоящата методика използваните в този раздел определения следва да се тълкуват както следва: „Подробно“ е описанието което освен, че съдържа отделните етапи по видове дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други фактори имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените в техническата спецификация изисквания; Несъществени са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в изложението, липса на детайлна информация и други подобни. Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива, несъобразяване със законодателството, инвестиционния проект и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя и обезпечават реалното и в срок изпълнение, се подлагат на анализ при съблюдаване на следните критерии: Максимален общ брой точки от Под-показател 1 /Елемент 1.1. + Елемент 1.2./: 35 т. Елемент 1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности. Максимален брой точки по елемент 1.1: 10 т. Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционния проект, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката по всички фактори, влияещи на оценката и е налице всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът последователно и детайлно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът подробно е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата спецификация; - Налице е ясна взаимообвързаност между предвидените за изпълнение СМР, в съответствие с изискванията на техническата спецификация; - Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените СМР и представения график за изпълнение на поръчката; - Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката като е отчетено времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора; 10 точки Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционния проект, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката по всички фактори, влияещи на оценката, но е налице някое от следните обстоятелства: - Участникът е обхванал всички СМР, предмет на поръчката, но предложената последователност на тяхното изпълнение, не е детайлна, а само е маркирана и рамкирана по-общо и окрупнено; - Участникът е посочил в техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е подробно описана, а само е маркирана и/или съдържа частични съответствия; - Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на предвидените СМР и представения график за изпълнение на поръчката; 5 точки Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционния проект, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката по всички фактори, влияещи на оценката, но са налице две или повече от следните обстоятелства: - Участникът е обхванал всички СМР, предмет на поръчката, но предложената последователност на тяхното изпълнение, не е детайлна, а само е маркирана и рамкирана по-общо и окрупнено; - Участникът е посочил в техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е подробно описана, а само е маркирана и/или съдържа частични съответствия; - Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на предвидените СМР и представения график за изпълнение на поръчката; 1 точка |
| Елемент 1.2. Предложение за изпълнение на ключовите моменти (изпълнение на дейностите, свързани с методите за закриване на депото), свързани с постигането на целите на този договор и крайни резултати, с възможно най – добро качество. | Максимален брой точки по елемент 1.2: 25 т. |
| Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционния проект, предложението за изпълнение на ключовите моменти е конкретно и е съобразено с предмета на поръчката, чиито крайни резултати са с възможно най – добро качество по всички фактори, влияещи на оценката и е налице всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е представил подробно предвидените действия във връзка с ключовите моменти, които са от съществено значение за изпълнението на договора; - Участникът подробно е посочил технологиите, методите за работа, предложения за конкретни марки, модели, характеристики и предимства на материали и съоръжения, които ще бъдат вложени в обекта относно закриване и рекултивация, в съответствие с изискванията на техническата спецификация; - Участникът подробно е посочил начини за това как ще постигне пълно изпълнение на методите за закриване на общинското депо за неопасни отпадъци в град Симеоновград, Област Хасково. | 25 точки |
| Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционния проект, предложението за изпълнение на ключовите моменти е конкретно и е съобразено с предмета на поръчката, чиито крайни резултати са с възможно най – добро качество по всички фактори, влияещи на оценката, но е налице някое от следните обстоятелства: - Участникът е направил описание на предвидените действия във връзка с ключовите моменти, които са от съществено значение за изпълнението на договора, но са налице несъществени непълноти относно ключовите моменти, свързани с предмета на поръчката; - Участникът е посочил в техническото си предложение технологиите и методите за работа, но не са направени предложения за конкретни марки, модели, характеристики и предимства на материалите и съоръженията, които ще бъдат вложени в обекта; - Участникът е посочил начини за това как ще постигне пълно изпълнение на методите за закриване на общинското депо за неопасни отпадъци в град Симеоновград, Област Хасково, но не са подробно описани, а само маркирани и/или съдържат частични съответствия; | 10 точки |
| Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционния проект, предложението за изпълнение на ключовите моменти е конкретно и е съобразено с предмета на поръчката, чиито крайни резултати са с възможно най – добро качество по всички фактори, влияещи на оценката, но са налице две или повече от следните обстоятелства: - Участникът е направил описание на предвидените действия във връзка с ключовите моменти, които са от съществено значение за изпълнението на договора, но са налице несъществени непълноти относно ключовите моменти, свързани с предмета на поръчката; - Участникът е посочил в техническото си предложение технологиите и методите за работа, но не са направени предложения за конкретни марки, модели, характеристики и предимства на материалите и съоръженията, които ще бъдат вложени в обекта; - Участникът е посочил начини за това как ще постигне пълно изпълнение на методите за закриване на общинското депо за неопасни отпадъци в град Симеоновград, Област Хасково, но не са подробно описани, а само маркирани и/или съдържат частични съответствия; | 5 точки |

| Под-показател 2. Обяснителна записка Оценката се поставя съобразно съдържанието на Техническата оферта |
| --- |
| Точките се разпределят, както следва: |
| Под-показател 2: Обяснителна записка, съдържащ следните елементи: 2.1. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите преимущества, естетическите и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи на обекта; 2.2. Идентифициране на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат и да окажат отрицателно въздействие върху качеството и крайните срокове за изпълнение на договора. Предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника за постигане на резултатите посочени в Техническата спецификация и Работния проект. Фактори, влияещи на оценката: Технически преимущества, естетически и функционални характеристики, както и организация на работата; Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидените дейности и методи по закриване и рекултивация на депото на база представените данни в Техническата спецификация и инвестиционния проект; Предложение на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и предложение за контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора; Рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за строителство, но не се ограничават само до изброените, посочени и в техническата спецификация; Рискове, свързани с изпълнението на договора: Несъответствия между подготвените документи (проект, становища, искания и др.) и издадените разрешителни; Изключително неблагоприятни климатични условия; Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя на договора за строителство; Потенциални технологични проблеми. За целите на прилагане на настоящата методика използваните в този раздел определения следва да се тълкуват както следва: „Подробно“ е описанието, което, освен че съдържа отделните етапи по видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други фактори имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените в техническата спецификация изисквания; Несъществени са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в изложението, липса на детайлна информация и други подобни. Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива, несъобразяване със законодателството, инвестиционния проект и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя и обезпечават реалното и в срок изпълнение, се подлагат на анализ при съблюдаване на следните критерии: Максимален общ брой точки от Под-показател 2 /Елемент 2.1. + Елемент 2.2./: 20 т. Елемент 2.1. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите преимущества, естетическите и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи на обекта; Максимален брой точки по Елемент 2.1.: 15 т. Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционния проект, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката и е налице всяко едно от следните обстоятелства: - Предложението за изпълнение предмета на поръчката на Участника е подробно разписано и включва подробно описание на основните технологични параметри на машините и съоръженията, които ще се вложат при изпълнението на договора; - Участникът подробно е описал начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора; - Участникът подробно е посочил преимуществата на предложението си за изпълнение предмета на поръчката; -Участникът е представил организацията за изпълнение на отделните дейности за изпълнение предмета на поръчката, което ще гарантира успешното изпълнение на дейностите; 15 точки Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционния проект, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но е налице някое от следните обстоятелства: - Предложението за изпълнение предмета на поръчката на Участника и основните технологични параметри на машините и съоръженията, които ще се вложат при изпълнението на договора, не е детайлно, а само е маркирано и рамкирано по-общо и окрупнено; - Представената организация за изпълнение на отделните дейности за изпълнение предмета на поръчката не гарантира успешното изпълнение на предмета на поръчката; - Участникът е посочил методите за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и мерки за контрола на качеството, но методите не са подробно разписани, а са по-общи и окрупнени; 10 точки Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционния проект, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката,но са налице две или повече от следните обстоятелства: - Предложението за изпълнение предмета на поръчката на Участника и основните технологични параметри на машините и съоръженията, които ще се вложат при изпълнението на договора, не е детайлно, а само е маркирано и рамкирано по-общо и окрупнено; - Представената организация за изпълнение на отделните дейности за изпълнение предмета на поръчката не гарантира успешното изпълнение на предмета на поръчката; - Участникът е посочил методите за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и мерки за контрола на качеството, но методите не са подробно разписани, а са по-общи и окрупнени; 5 точки |
| Елемент 2.2. Идентифициране на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат и да окажат отрицателно въздействие върху качеството и крайните срокове за изпълнение на договора. Предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника за постигане на резултатите посочени в Техническата спецификация и Работния проект. | Максимален брой точки по Елемент 2.2 т.: 5 т. |
| Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, проекта и са съобразени с предмета на поръчката. Представени са потенциалните рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, съобразени с направените допускания, както и е предложена ясна и обвързана с идентифицираните рискове стратегия за управлението им, като са представени мерки за намаляване на вероятността от тяхното настъпване и е налице всяко едно от следните обстоятелства: - Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск, както и алтернативни такива; - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки, както и алтернативни такива; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, както и алтернативни такива. Планирани са конкретни похвати, посочени ясно и подробно, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 5 точки |
| Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, проекта и са съобразени с предмета на поръчката. Представени са потенциалните рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, съобразени с направените допускания, както и е предложена ясна и обвързана с идентифицираните рискове стратегия за управлението им, като са представени мерки за намаляване на вероятността от тяхното настъпване, но е налице някое от следните обстоятелства: - Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск, както и алтернативни такива; - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки, както и алтернативни такива; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, както и алтернативни такива. Планирани са конкретни похвати, посочени ясно и подробно, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 3 точки |
| Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „обяснителна записка”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, проекта и са съобразени с предмета на поръчката. Представени са потенциалните рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, съобразени с направените допускания, както и е предложена ясна и обвързана с идентифицираните рискове стратегия за управлението им, като са представени мерки за намаляване на вероятността от тяхното настъпване, но са налице две или повече от следните обстоятелства: - Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск, както и алтернативни такива; - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки, както и алтернативни такива; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, както и алтернативни такива. Планирани са конкретни похвати, посочени ясно и подробно, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 1 точка |

Под-показател 3. Опазване на околната среда Оценката се поставя съобразно съдържанието на Техническата оферта

Точките се разпределят, както следва:

Под-показател 3: Опазване на околната среда Конкретни елементи от компонента опазване на околната среда и мерки за опазване на околната среда са: превантивни природозащитни мерки; инструктажи; почистване; специална грижа за запазване и съхранение на растителния и животинския свят; използване на покрития за защита замърсяване на въздуха; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на водите (повърхностни и подпочвени), почвите, и други. Фактори, влияещи на оценката: Възможни замърсители и предложени мерки и характеристики, свързани с опазването на околната среда от тях по време на изпълнението на предмета на договора; План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда; За целите на прилагане на настоящата методика използваните в този раздел определения следва да се тълкуват както следва: „Подробно“ е описанието което освен, че съдържа отделните етапи по видове дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други фактори имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените в техническата спецификация изисквания; Несъществени са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в изложението, липса на детайлна информация и други подобни. Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива, несъобразяване със законодателството, инвестиционния проект и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя и обезпечават реалното и в срок изпълнение, се подлагат на анализ при съблюдаване на следните критерии: Максимален брой точки по под-показател 3: 5 т. Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „опазване на околната среда”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и проекта, действащото законодателство, технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката и е налице всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е разписал подробно конкретни мерки за максимално намаляване на вредното влияние върху околната среда, включително мерки срещу ерозия на почвите по време на изпълнението, причинено от неадекватно управление на повърхностните води; - Участникът е посочил подробно конкретните елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати от изпълнението на обекта/строежа; - Участникът е разписал подробен План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда; 5 точки Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „опазване на околната среда”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и проекта, действащото законодателство, технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но е налице едно от следните обстоятелства: - Участникът е посочил общи мерки за опазване на околната среда без да отчита конкретните характеристики и особености на територията, в чиито обхват попада инвестиционното намерение; - Участникът не е представил подробно конкретните елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати от обекта/строежа или липсват мерки за един или някои от елементите (въздух, почви, води, растителен и животински свят).; - Предложеният от Участника План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, но включва минимално изискуеми мерки и елементи за опазване на околната среда; 3 точки Офертата на Участника, съдържа техническо предложение, което отговаря на тази съставна част от елемента „опазване на околната среда”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и проекта, действащото законодателство, технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката,но са налице две от следните обстоятелства: - Участникът е посочил общи мерки за опазване на околната среда без да отчита конкретните характеристики и особености на територията, в чиито обхват попада инвестиционното намерение; - Участникът не е представил подробно конкретните елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати от обекта/строежа или липсват мерки за един или някои от елементите (въздух, почви, води, растителен и животински свят).; - Предложеният от Участника План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, но включва минимално изискуеми мерки и елементи за опазване на околната среда; 1 точка

2. Показател – „Предлагана цена” (ОЦ) – с относителна тежест – 40 /четиридесет/ точки.

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Рmin

ОЦ= 40 х --------, където

Рn

„40”  са максималните точки по показателя;

Р n– цената, предложена от съответния участник;

Рmin - предложената минимална цена.

ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образеца на ценовото предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.

# ГЛАВА ПЕТА

# РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

# ОБЖАЛВАНЕ

# РАЗДЕЛ І

# РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

## 1. Назначаване на комисията

1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им.

1.2. В заповедта за определяне на комисията, Възложителят определя конкретен срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

1.3. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 34 и 35 от ЗОП.

## 2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)

2.1. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в часа и датата посочени в обявлението за обществената поръчка на адрес: гр. Симеоновград, пл. „Шейновски” № 3. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

2.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като проверява целостта на пликовете и пристъпва към отварянето им по реда на тяхното постъпване.

2.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

2.4. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

2.5. Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

2.6. След извършването на действията по т. 2.2 – 2.5. приключва публичната част от заседанието на комисията.

## 3. Публичност

3.1. При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

3.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно).

3.3. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

3.5. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

## 4. Последователност на действията на комисията

4.1. Комисията разглежда подробно Плик №1 на офертите и проверява наличието на всички необходими документи за участие в процедурата, съгласно ЗОП и  ППЗОП и изискванията на настоящата документация.

4.2. Комисията изготвя протокол, в който описва изчерпателно липсващите документи и/или констатираните нередовности, включително съответствието с критериите за подбор, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

4.3. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

4.4. Участниците следва да представят поисканите документи, в срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП , като нямат право да представят други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

4.5. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

4.6. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите в Плик № 1, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.7. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

4.8. Комисията разглежда „Техническата оферта“ по Образец № 16, с всички необходими приложения към нея, съгласно настоящата документация.

4.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2, без да се допуска промяна на техническото предложение на участниците

4.10. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и настоящата документация, по отношение на документите в Плик № 2, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.11. Комисията извършва оценка по показателите ТП и ОЦ, съгласно Методиката за оценка и отразява резултатите от извършената оценка в протокол, подписан от членовете на комисията.

4.12. Комисията уведомява всички участници за деня и часа на отваряне на ценовите оферти писмено или чрез съобщение на интернет страницата на Община Симеоновград. На заседанието имат право да присъстват участниците, упълномощени представители на участниците, на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, по реда на т. 3.

4.13. Преди отварянето на Плик № 3 комисията съобщава на присъстващите лица по чл.69а, ал. 3 от ЗОП резултатите от оценяването на офертите по показатели ТП и ОЦ.

4.14. Комисията отваря Плик № 3 – Предлагана цена” на допуснатите участници в обявения ден и час и обявява публично предложените цени.

4.15. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и в настоящата документация, по отношение на документите в Плик № 3, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

## 5. Значително по-благоприятно предложение

5.1. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

5.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това.

5.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

5.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен.

5.5. Комисията е длъжна да мотивира решението си относно приемането/неприемането на писмената обосновка.

5.6. Хипотезата по настоящата точка се прилага еднократно.

## 6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите

6.1. Комисията преглежда ценовите оферти на участниците за наличие на аритметични грешки.

6.2. В случай че е необходимо тегленето на публичен жребий, комисията уведомява всички участници за деня и часа на провеждането на жребий за избор на Изпълнителя. При провеждането на жребия имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, по реда на т. 3.

6.3. Комисията извършва окончателна оценка на допуснатите до този етап оферти, по формулата, посочена в методиката за оценка.

6.4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със съдържание, определено в чл. 72 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация.

6.5. Възложителят, в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията, обявява с мотивирано решение класираните участници и определя участника, класиран на първо място за изпълнител. В същото решение Възложителят посочва и отстранените участници и оферти и мотивите за това.

6.6. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването му.

6.7. При писмено искане от страна на участник, Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола по чл. 72 от ЗОП. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

6.8. При писмено искане от участник Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола. Възложителят може да откаже да предостави копие от информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

# РАЗДЕЛ ІІ

# ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- при наличие на някои от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за малка обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта за участие;

- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор, или

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, от ЗОП или

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 5, и/или ал. 5 от ЗОП.

3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване да уведоми участниците и Изпълнителния директор на АОП за прекратяването на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

# РАЗДЕЛ ІІІ

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

## 1. Срокове за сключване на договор

1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място и определен за Изпълнител участник.

1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществена поръчка в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на Изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.3. 14-дневният срок може да не бъде спазен единствено при условие, че определеният за Изпълнител е единственият заинтересован участник.

1.4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания Изпълнител преди влизането в сила на всички решения в откритата процедура.

## 2. Условия за сключване на договора

2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и тези по чл.47, ал. 2, т. 1, 3 и 5 от ЗОП.

2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, или;

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора, или;

2.3. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

## 3. Съдържание на договора

3.1. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

3.2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

## 4. Ограничения за изменение

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

# РАЗДЕЛ ІV

# ОБЖАЛВАНЕ

1. Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

2. Жалба могат да подават лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от решението, което се обжалва.

3. Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с копие до Възложителя, чието решение се обжалва.

4. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

5. Жалбата срещу решението на Възложителя за избор на Изпълнител спира процедурата до окончателното решаване на спора, освен когато с влязло в сила определение е допуснато предварително изпълнение.

# ГЛАВА ШЕСТА

# ОБЩИ ПРАВИЛА

# РАЗДЕЛ І

# ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.

2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

  - когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

  - когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

# РАЗДЕЛ ІІ

# КОМУНИКАЦИЯ

## 1. Език

Комуникацията между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се провежда на български език.

## 2. Ред за комуникация

2.1. Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.

2.2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата с обратна разписка;

- по факс;

- по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.3. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:

- лично срещу подпис;

- на посочения от участника адрес за кореспонденция;

- на посочения от участника номер на факс;

- на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на Възложителя да получи:

- номера, от който постъпва информацията;

- дата и час на изпращане.

2.5. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 2.4. не се приема за редовна.

2.6. Информацията, получена по факс, се съхранява от Възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

2.7. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

# Footnotes

“Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от ЗОП са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

„Лица по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” са:

- Физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало публична длъжност, при изпълнението на която е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол по отношение на участника или е сключвало договори с него, или със свързани лица.

- Физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало длъжност в Община Симеоновград, Министерство на околната среда и водите, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

При участие на обединение, достатъчно е представянето на документ за закупуване на документацията на името на поне един от участниците в обединението.

вж. Глава четвърта, Раздел ІІ „Методика за оценка на офертите”