УТВЪРЖДАВАМ:……/п/………

КМЕТ НА ОБЩИНА

СИМЕОНОВГРАД

/МИЛЕНА РАНГЕЛОВА/

ПРОТОКОЛ № 1

За действията по чл. 54 от ППЗОП, извършени от комисия, назначена със Заповед № 542 от 21.11.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на оферти в Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на офис по проект „Заедно за независим живот” по договор BG05М9ОP001- 2.002-0286 ", открита със Решение номер 492 от дата 21.10.2016 г на Кмета на община Симеоновград.

На 21.11.2016г., от 09.00 часа, в гр.Симеоновград пл.Шейновски № 3, Община Симеоновград, зала № 14, етаж 2, комисия в състав:

Председател:Гергана Иванова Димова- на длъжност– старши експерт  ”Правно обслужване и секретар на МКБППМН” в Община Симеоновград, квалификация – юрист.

Членове:

1.Екатерина Георгиева Влахова -  квалификация – юрист-външен експерт.

2.инж.Ивомир Христов Орлов – квалификация - строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”- външен експерт.

3.Мими Цонева Дачева- на длъжност -   главен специалист    ”Търгове,     надзор      и     жилищно     настаняване  ”   в       Община           Симеоновград, квалификация – строителен техник ”Архитектура и строителство”.

4.Динка Гичева Маркова- на длъжност– главен специалист ”Териториално и селищно устройство” в Община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство”.

След получаване на постъпилите оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане на офертите в горната процедура за възлагане на обществена поръчка, като преди това членовете и попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

В срока за приемане на оферти са постъпили две такива, както следва:

1. Оферта с вх. №С-6528/18.11.2016 г., 14:10 часа – от „СТРОЙ-ГСТ“ ЕООД, гр. Димитровград;

2. Оферта с вх. №С-6535/18.11.2016 г., 16:03 часа – от „Арк-Билдинг“ ООД, гр. Ямбол .

На основание чл. 54, ал. 3 ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им.

Оферта на „СТРОЙ-ГСТ“ ЕООД

Офертата беше отворена от Председателя на комисията, като се оповести нейното съдържание.

1. Списък на представените документи- Образец №1.

2. Попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец №2.

3. Заявление за участие - Образец №3.

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №4, към което се прилагат и:

- Обяснителна записка – Приложение №1;

- Линеен календарен графика за изпълнение на СМР и Диаграма на работната ръка - Приложение №2;

- Списък на материалите и предложените мерки за осигуряване качеството на строителството - Приложение №3;

5. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец №5;

6. Декларация за срок на валидност на офертата - Образец №6;

7. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №7;

8. Декларация за извършен оглед на обекта и запознаване с условията на строителната площадка - Образец №8;

9.  Декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец №9;

10. Декларация по чл.54 от ЗОП - Образец №12;

11. Декларация по чл.55 от ЗОП - Образец №13;

12.  Декларация за участие или неучастие на подизпълнител – Образец №14;

13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №15;

14. Списък по чл.64,ал.1,т.1 от ЗОП- Образец №16;

15. Удостоверение за добро изпълнение – 3 броя;

16. Удостоверение от ЦПРС;

17. Сертификат ISO 9001:2008;

18. Сертификат ISO 14001:2005;

19. Сертификат OHSAS 18001:2007;

20. Декларация съдържаща данни за техническите лица, които ще участват при изпълнението на поръчката- Образец №17;

21. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, в който се поставя конкретното ценово предложение.

Офертата съдържа изисканите от възложителя документи. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Оферта на„Арк-Билдинг“ ООД

Офертата беше отворена от Председателя на комисията, като се оповести нейното съдържание.

1. Списък на представените документи- Образец №1.

2. Попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец №2.

3. Удостоверение от ЦПРС;

4. Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството;

5. Декларация за подновяване действието на застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството;

6. Отчет за приходи и разходи;

7. Заявление за участие - Образец №3.

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №4, към което се прилагат и:

- Обяснителна записка – Приложение №1;

- Линеен календарен графика за изпълнение на СМР и Диаграма на работната ръка - Приложение №2;

- Списък на материалите и предложените мерки за осигуряване качеството на строителството - Приложение №3;

9. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец №5;

10. Декларация за срок на валидност на офертата - Образец №6;

11. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №7;

12. Декларация за извършен оглед на обекта и запознаване с условията на строителната площадка - Образец №8;

13.  Декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец №9;

14. Декларация по чл.54 от ЗОП - Образец №12;

15. Декларация по чл.55 от ЗОП - Образец №13;

16.  Декларация за участие или неучастие на подизпълнител – Образец №14;

17. Списък по чл.64,ал.1,т.1 от ЗОП- Образец №16;

18. Удостоверение за добро изпълнение – 5 броя;

19. Сертификат ISO 9001:2008;

20. Сертификат ISO 14001:2005;

21. Декларация съдържаща данни за техническите лица, които ще участват при изпълнението на поръчката- Образец №17;

22. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, в който се поставя конкретното ценово предложение.

Офертата съдържа изисканите от възложителя документи. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на офертите на участниците „СТРОЙ-ГСТ“ ЕООД и „Арк-Билдинг“ ООД.

Комисията направи следните констатации на участник „СТРОЙ-ГСТ“ ЕООД:

Техническото предложение по Оферта подадена от „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 38 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 45 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4. Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД   техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

Обяснителната записка започва с гарантиране от страна на Участника, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и представения проект на договора.  Описано е, че гаранционните срокове ще бъдат в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003г. Описано е, че всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани. Следва „Организация за изпълнение на предмета на поръчката“ и „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“. Под основните периоди е посочено, както следва: Откриване на строителна площадка, Мобилизация, Извършване на СМР. Извършено е описание на основните дейности, които ще се изпълняват. Следва описание на дейности, първа точка от които е „Подготвителни дейности“, а под т.2 са описани дейностите по изпълнение на СМР. Участникът ще води записки по време на строителството, строителна документация и ще съставя актове и протоколи, съгласно Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Описани са дейностите, необходими за постигане целите на договора по преценка на участника, като: „Организация на контрол на качеството“, „Здравословни и безопасни условия на труд“, „Околна среда“, както и „Организация за гаранционно поддържане на обекта“. Предложена е „Организация и подход на изпълнение“. Следва описание на изготвените Линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

Изготвено е предложение за реализиране на всички дейности.  Следва подробно описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал: Технически ръководители, Координатор по безопасност и здраве и Строителни работници. Коментирана е доставката на строителните материали и съоръжения, като са описани основните материали за изпълнение на поръчката. Следват методи за организация, контрол и използвани технологии: Мерки за управление на качеството; Контрол по изпълнение на отделните видове СМР; Докладване; Качество на доставките; Навременна подготовка за изпълнение на поръчката. Описани са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: Отговорни за контрола на качеството служители; Описание на стандартите и начина на измерване на контролните параметри; Контрол на документи.

Следва предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включващо техническите преимущества (спрямо изискванията на възложителя и проектната документация), както и организация, която участникът, като евентуален изпълнител ще приложи. Съставен е списък на материалите. Описана е организацията на контрола на качеството. Извършено е подробно описание на организацията и подхода на изпълнение. Описани са начините на изпълнение на всички работи, които ще се извършват на обекта, както и мерки за постигане на качеството – проверки и осъществяване на контрол за качество. Следва описание на организацията за изпълнение на отделните дейности: Подготовка на площадката, Демонтажни работи, Ремонтни работи по стени, тавани и подове и Ремонтни работи по Ел. и ВиК инсталации. Изготвен е план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

Изготвен е списък на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението на СМР, придружен със декларации за съответствие на продуктите.

Комисията направи следните констатации на участник „АРК БИЛДИНГ”ООД:

Техническото предложение, подадено от „АРК БИЛДИНГ”ООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 39 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 16 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали (таблично и във вид на декларации за съответствие) и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „АРК БИЛДИНГ”ООД  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

Обяснителната записка започва с организация на СМР, съдържаща характеристика на строежа и етапи на строителството, като: подготвителен етап, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на възложителя и етап на гаранционно обслужване. Представена е организация на човешките ресурси и материалите. Изготвена е организационна структура, описан е екипа от експерти за изпълнението на поръчката, задачите и отговорностите им, като: Ръководител на обекта, Технически ръководител, Лице по безопасност на труда и Длъжностно лице по качеството. Коментирани са условията, които ще се създадат за изпълнителския персонал.

Следва коментар на материалите и механизацията. Описва се, че материалите ще бъдат доставяни от производителите, директно на обекта. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на обитателите на сградата, както и на населението намиращо се в близост до обекта.

Предложени са методи за изпълнение на СМР. Представено е разпределение на работната ръка и механизацията за изпълнението на обекта по етапи. Етапите, условно са разделени на първи, втори и трети. Описана е технология за изпълнение на поръчката по етапи: Първи етап – подготвителен период, Втори етап – извършване на СМР на офиса и Трети етап - извършване на СМР на санитарните възли.

Следва описание на технологията за изпълнение на отделните видове СМР: Направа и приемане на ВиК инсталация; Полагане и приемане на Ел. инсталация; Дограмаджийски работи; Полагане на вароциментова мазилка; Полагане на гранитогрес; Грундиране и боядисване със силиконова боя по стени и тавани; Монтиране на умивалници; Монтиране на моноблок; Полагане на гипсокартон; и Монтиране на таван тип „Армстронг“.

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

Изготвен е списък на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението на СМР, придружен със декларации за съответствие на продуктите.

Предложена е организация на контрол на качеството.

Критерия за оценка на офертите е оптимално съотношение качество/цена, която се формира от следните показатели:

1. Показатели за формиране на комплексната оценка

1.1. Качествени показатели

- Организация за изпълнение на СМР/СРР в обхвата на поръчката

- Описание на мерките за постигане качеството на видовете  строителни работи, включени в техническата спецификация

1.2. Предложена цена за изпълнение на поръчката

2. Определяне на комплексната оценка на офертите

КО = П1 + П2, където:

П1 е оценката на качествените показатели

П2 е оценката на предложената цена за изпълнение на поръчката

| Показател | Максимален брой точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| Предложение за изпълнение на поръчката – П1 | 100 | 50 % |
| Предложена цена за изпълнение на поръчката– П2 | 100 | 50 % |

3. Етапи на оценка:

3.1. Първи етап – Оценка показател П1 „Качествени показатели”

До оценка на показател 1 (П1) „Качествени показатели” ще бъдат допуснати участници, които са представили оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, съгласно  документацията за публично състезание, публикувана в профила на купувача и обявлението публикувано в РОП.

Критерии за определяне на Показател П1 „Качествени показатели”

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | Организация за изпълнение на СМР в обхвата на поръчката | 50 |
| Б. | Описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация. | 50 |
|  | ОБЩО: | 100 |

| ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛ П1 |
| --- |
| Организация за изпълнение на СМР в обхвата на поръчката |
| Фактори, влияещи на оценката | Относимост към факторите, влияещи на оценката | брой точки |
| 1. Обяснителна записка – Приложение № 1 - организация за изпълнение на СМР ; - етапи на изпълнение на СМР; 2. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка – Приложение № 2 | Налице е пълно съответствие между организацията за изпълнение и етапите на изпълнение и разпределение на трудовите и технически ресурси предложени за изпълнение на поръчката в Обяснителната записка и линейният календарен график. | 50 точки |
|  | Налице са несъществени несъответствия между посочените в обяснителната записка – видове СМР и етапи на изпълнение и посоченото в линейния график. | 25 точки |
| !!! За целите на оценката, използваните определения следва да се тълкуват, както следва: Под «несъществени несъответствия» ще се разбират несъответствия между обяснителна записка и линеен календарен график по отношение на предложената от участника организация, видовете работи и/или на отделните етапи на изпълнение, които са резултат от допуснати технически пропуски и грешки и които няма да повлияят върху изпълнението на поръчката и да нарушат сроковете за изпълнение и да намалят качеството на строителните работи. |
| Описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация. |
| Фактори, влияещи на оценката | Относимост към факторите, влияещи на оценката | брой точки |
| Списък на материалите и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството – Приложение № 3 - списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта (в списъка следва да бъдат посочени технически характеристики на предложените строителни материали и продукти в съответствие с нормативните изисквания, посочени в техническата спецификация) - мерки за осигуряване качеството на видовете строителни работи, посочени в техническата спецификация | Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в пълно съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Посочените от участника мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. | 50 точки |
|  | Налице са несъществени несъответствия между списъка с материали и изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация. Налице са не повече от 2 несъответствия между предвидените от участника мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи с тези, посочени в техническата спецификация. | 25 точки |

Комисията пристъпи към оценяване на техническите предложения съгласно методиката за оценка:

- Оценка на техническото предложение на „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД

| Мотиви | Брой точки |
| --- | --- |
| Техническото предложение по Оферта подадена от „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа: 1. Срок за изпълнение на поръчката – 38 дни; 2. Обяснителна записка, съдържаща 45 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката; 3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка; 4. Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството; Обяснителната записка започва с гарантиране от страна на Участника, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и представения проект на договора. Описано е, че гаранционните срокове ще бъдат в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003г. Описано е, че всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани. Следва „Организация за изпълнение на предмета на поръчката“ и „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“. Под основните периоди е посочено, както следва: Откриване на строителна площадка, Мобилизация, Извършване на СМР. Извършено е описание на основните дейности, които ще се изпълняват. Следва описание на дейности, първа точка от които е „Подготвителни дейности“, а под т.2 са описани дейностите по изпълнение на СМР. Участникът ще води записки по време на строителството, строителна документация и ще съставя актове и протоколи, съгласно Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Описани са дейностите, необходими за постигане целите на договора по преценка на участника, като: „Организация на контрол на качеството“, „Здравословни и безопасни условия на труд“, „Околна среда“, както и „Организация за гаранционно поддържане на обекта“. Предложена е „Организация и подход на изпълнение“. Следва описание на изготвените Линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Изготвено е предложение за реализиране на всички дейности. Следва подробно описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал: Технически ръководители, Координатор по безопасност и здраве и Строителни работници. Коментирана е доставката на строителните материали и съоръжения, като са описани основните материали за изпълнение на поръчката. Следват методи за организация, контрол и използвани технологии: Мерки за управление на качеството; Контрол по изпълнение на отделните видове СМР; Докладване; Качество на доставките; Навременна подготовка за изпълнение на поръчката. Описани са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: Отговорни за контрола на качеството служители; Описание на стандартите и начина на измерване на контролните параметри; Контрол на документи. Следва предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включващо техническите преимущества (спрямо изискванията на възложителя и проектната документация), както и организация, която участникът, като евентуален изпълнител ще приложи. Съставен е списък на материалите. Описана е организацията на контрола на качеството. Извършено е подробно описание на организацията и подхода на изпълнение. Описани са начините на изпълнение на всички работи, които ще се извършват на обекта, както и мерки за постигане на качеството – проверки и осъществяване на контрол за качество. Следва описание на организацията за изпълнение на отделните дейности: Подготовка на площадката, Демонтажни работи, Ремонтни работи по стени, тавани и подове и Ремонтни работи по Ел. и ВиК инсталации. Изготвен е план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка. Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Изготвен е списък на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението на СМР, придружен със декларации за съответствие на продуктите. Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение: Налице е пълно съответствие между организацията за изпълнение и етапите на изпълнение и разпределение на трудовите и технически ресурси предложени за изпълнение на поръчката в Обяснителната записка и линейният календарен график, вследствие на което по организация и изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, участникът получава 50т. Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Посочените от участника мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Вследствие на горното, по описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация, участникът получава 50т. | П1=100 т. |

- Оценка на техническото предложение на   „АРК  БИЛДИНГ”ООД

| Мотиви | Брой точки |
| --- | --- |
| Техническото предложение, подадено от „АРК БИЛДИНГ”ООД е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа: 1.Срок за изпълнение на поръчката – 39 дни; 2. Обяснителна записка, съдържаща 16 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката; 3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка; 4.Списък на материали (таблично и във вид на декларации за съответствие) и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството; Обяснителната записка започва с организация на СМР, съдържаща характеристика на строежа и етапи на строителството, като: подготвителен етап, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на възложителя и етап на гаранционно обслужване. Представена е организация на човешките ресурси и материалите. Изготвена е организационна структура, описан е екипа от експерти за изпълнението на поръчката, задачите и отговорностите им, като: Ръководител на обекта, Технически ръководител, Лице по безопасност на труда и Длъжностно лице по качеството. Коментирани са условията, които ще се създадат за изпълнителския персонал. Следва коментар на материалите и механизацията. Описва се, че материалите ще бъдат доставяни от производителите, директно на обекта. Предвид размера на конкретната задача „Ремонт на офис“, не е реално производителите, да се ангажират с доставки на място на обекта, предмет на поръчката. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на обитателите на сградата, както и на населението намиращо се в близост до обекта. Предложени са методи за изпълнение на СМР. Представено е разпределение на работната ръка и механизацията за изпълнението на обекта по етапи. Етапите, условно са разделени на първи, втори и трети. Описана е технология за изпълнение на поръчката по етапи: Първи етап – подготвителен период, Втори етап – извършване на СМР на офиса и Трети етап - извършване на СМР на санитарните възли. Следва описание на технологията за изпълнение на отделните видове СМР: Направа и приемане на ВиК инсталация; Полагане и приемане на Ел. инсталация; Дограмаджийски работи; Полагане на вароциментова мазилка; Полагане на гранитогрес; Грундиране и боядисване със силиконова боя по стени и тавани; Монтиране на умивалници; Монтиране на моноблок; Полагане на гипсокартон; и Монтиране на таван тип „Армстронг“; Не са описани всички предвидени за изпълнение дейности, като по този начин, няма пълно съответствие с линейният график. Например: Не е описан начина на изпълнение на шпакловките, както и полагането на ламинирания паркет. Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Изготвен е списък на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението на СМР, придружен със декларации за съответствие на продуктите. Предложена е организация на контрол на качеството. Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение: Налице са несъществени несъответствия между посочените в обяснителната записка – видове СМР и посоченото в линейния график, вследствие на което по организация и изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, участникът получава 25т. Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Посочените от участника мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Вследствие на горното, по описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация, участникът получава 50т. | П1=75 т. |

Комисията взе решение да продължи работа по разглеждане на ценовите предложения на „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД   и „АРК  БИЛДИНГ”ООД  в публично заседание на 20.12.2016г. от  11.00 часа, за което на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, да се публикува съобщение за уведомяване на заинтересованите лица в профила на купувача, което възлага на Председателя на комисията.

Комисия в състав:

Председател:…………/п/……………../  Гергана Димова /

и членове:

1……………………/п/……………… / Екатерина Влахова/

2……………………/п/……………… / инж.Ивомир Орлов /

3……………………/п/……………… / Мими Дачева  /

4……………………/п/………………/ Динка Маркова /